EXPRESS DEAL SNAPSHOT · CONFIDENTIAL Карелия Золото · Леппясюрский Лицензия ПТЗ 011986 БП · ООО «КАРЕЛДРАГМЕТ» · Суоярвский р-н, Республика Карелия Дата отсечки: 16.05.2026 · Стадия: Поиски и оценка (БП) · Срок: до 01.02.2028 · Площадь: 68,35 км² · Стандарт: JORC / NAEN / ГКЗ

| FAIR VALUE RANGE (NPV сегодня) ₽50 – 400 М $0,55 – 4,5 М | ЗЕЛЁНАЯ ЗОНА ВХОДА В СДЕЛКУ ≤ ₽180–220 М с earnout | Р3 В ГРАНИЦАХ ЛИЦЕНЗИИ 22,28 т Au ЦНИГРИ 15/1129 | РАСХОЖДЕНИЕ ПРОДАВЕЦ vs ГРР 12,5 × 25 т vs 2 т С1+С2 |
| --- | --- | --- | --- |

| СТРУКТУРА СДЕЛКИ Предмет 100% долей ООО «КАРЕЛДРАГМЕТ» Юр. конструкция Share deal (asset через переоформление) Лицензия (вид) БП · поиски и оценка · 02.02.2023 Срок действия до 01.02.2028 (~21 мес от 16.05.2026) Лицензиат ООО «КАРЕЛДРАГМЕТ» · ИНН 1001357037 Орган Севзапнедра Бюджет ГРР утв. ₽98 М (Росгеолэкспертиза 15.03.2024) Объём работ 12 100 м колонкового бурения, 81 скв. Проектировщик / Исполнитель ОГЕО-ПРОЕКТ / Открытая Геология Категория федерального значения НЕТ (площадь 68,35 км²) Структура платежа (реком.) 50% upfront + 25% за С2≥5т + 25% за С2≥10т. РЕСУРСЫ — ТРИ ПРОЕКЦИИ Р3 апробир. (ЦНИГРИ 15/1129, 2023) 22,28 т Au @ 5,7 г/т С1+С2 ожид. (госэкспертиза) 2,0 т @ 2,0 г/т Р1 ожид. (госэкспертиза) 26,25 т @ 2,0 г/т С1+С2 заявл. продавцом 🚩 25 т @ 5,7 г/т Aslan Kaa midpoint 5 т С1+С2 / 25 т Р1+Р2 @ 3,0 г/т Тип месторождения Orogenic Au · аналог Suurikuusikko Коэф. подобия (ЦНИГРИ 2008) 0,65 Группа сложности 3-я (Приказ МПР № 278). ИНФРАСТРУКТУРА (ПЛЮС) • ЖД: Октябрьская, ветки Леппясюрья / Райконкоски / Лоймола • Авто: А-131 + лесовозная сеть, выход к фин. границе • ЛЭП: 10/40 кВ (нужно 110 кВ для ЗИФ, +₽0,8–2,5 млрд) • Вода: р. Уксунйоки · бассейн Балтики через Ладогу • Кадры: Суоярви 14 834 чел., ~35% работоспособных. | ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ Fair Value базовый (midpoint) $3,14 М (≈ ₽282 М post-ГРР) NPV сегодня (до бурения) ₽50 – 400 М · $0,55 – 4,5 М Зелёная зона входа ≤ ₽180 – 220 М Красная зона (отказ) ask > ₽500 М CapEx до first gold $100 – 220 М (₽9 – 20 млрд) Timeline до first gold 7 – 9 лет (2033 – 2035) Project IRR (базовый) 8 – 18 % AISC (WGC) индикатив $1 400 – 2 100 / oz OpEx ЗИФ $1 200 – 1 800 / oz Steady-state EBITDA ₽1,6 – 3,2 млрд / год Payback от старта добычи 4 – 7 лет Sensitivity Au ±$220/oz NPV ±25 – 35 % Sensitivity содержание ±0,2 г/т NPV ±30 – 40 %. TOP-5 RED FLAGS • 🚩 Разрыв 12,5×: продавец 25 т vs госэкспертиза 2 т С1+С2 (5,7 vs 2,0 г/т) • 🚩 Refractory-риск: Au в As-py 93% (аналог Suurikuusikko) → POX +$80–150 М • 🚩 Р3 = 85 т некорректно для лицензии — реально 22,28 т (письмо ЦНИГРИ) • 🚩 Лицензионный график жёсткий: защита в ГКЗ до 01.02.2028, ~21 мес • 🚩 Сбыт: LBMA suspend РФ refineries → CGSE / Шанхай / Дубай. СЦЕНАРИИ ОЦЕНКИ 1. По госэкспертизе $1,91 М · ₽170 М 2. По продавцу $15,92 М · ₽1,43 млрд 3. Aslan Kaa midpoint $3,14 М · ₽282 М • Discount NPV: 50% geo-risk + 57% time (4 г · 15% WACC) • Au-spot: $2 000 – 2 500 / oz · курс 90 ₽/$. |
| --- | --- |

РЕКОМЕНДАЦИЯ / DECISION GATE ✓ ВХОДИТЬ Цена ≤ ₽220 М + earnout (50/25/25) + независимая верификация ₽1,5–3 М; ✕ ОТКАЗАТЬСЯ Если ask > ₽500 М или продавец отказывается от earnout-привязки к ГКЗ; ↻ АЛЬТЕРНАТИВА Готовый карельский проект с С1+С2 ≥ 5 т: ₽800–2000 М, 3–5 лет до first gold.

Подготовлено: Кагиров Абдул-Хаким Ахмадович (Аслан Каа) · Aslan Kaa AU · Center Group Company / ГК «Центр»

+7 (969) 795-55-55 · +7 (925) 203-77-77 · www.aslankaa.com · aslankaa@yandex.ru

© 2026. Internal Express Snapshot — не предназначен для публичного раскрытия (не ITR в смысле JORC 2012 / NI 43-101).